      «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО УК «Успех»

___________________ В.В. Федоров

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 11
на 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Выполнение	Причины отклонения от плана	Исполнитель	Стоимость работ / Руб.
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт
1	Покраска металлических ограждений на переходных балконах	сентябрь	Выполнено		УК «Успех»	72 400,00
2	Ремонт подъездов	Январь- сентябрь	Выполнено		УК «Успех»	236 466,90
3	Покрасить трубы на гребенках	август	Выполнено		УК «Успех»	2 100,00
4	Заменить краны на гребенках (по необходимости)	январь - декабрь	Выполнено		УК «Успех»	49 704,20
5	Разработать краны на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь	Выполнено		УК «Успех»	48 304,20
6	Прочистка фильтров с заменой прокладок ГВС, ХВС, отопление	июль	Выполнено		УК «Успех»	24 950,00
7	Замена тротуарной плитки на парадных входах	июнь-июль	Выполнено		УК «Успех»	67 170,60
8	Восстановление пожарных шкафов	март-апрель	Выполнено		УК «Успех»	62 886,60
9	Зачистить и покрасить соединения на ГВС и ХВС на технических этажах и подвальных помещениях	январь-май	Выполнено		УК «Успех»	49 104,20
11	Опресовка системы отопления на выявление слабых мест	июль	Выполнено		УК «Успех»	24 152,10
12	Устранение повреждений после опресовки	август	Выполнено		УК «Успех»	40 427,10
13	Сдача РСО системы отопления	август	Выполнено		УК «Успех»	24 152,00
14	Заменить краны по мере необходимости	сентябрь	Выполнено		УК «Успех»	27 784,10
15	Регулировка и наладка системы отопления	сентябрь-октябрь	Выполнено		УК «Успех»	48 304,20
16	Произвести поверку электромагнитных теплосчетчиков ВИС.Т ТС 400-0-4-2-Е2	июнь	Выполнено		УК «Успех»	53 044,83
17	Восстановление козырьков над подъездами	август-сентябрь	Выполнено		УК «Успех»	82 086,60