      «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО УК «Успех»

___________________ В.В. Федоров

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 13
на 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Выполнение		Причины отклонения от плана	Исполнитель	Стоимость работ / руб.
1	2	3	4		5	6
	Текущий ремонт
1	Покраска металлических ограждений на переходных балконах	май-сентябрь	Выполнено			УК «Успех»	32 586,66
2	Покрасить трубы на гребенках	январь-декабрь	Выполнено			УК «Успех»	49 204,20
3	Заменить краны на гребенках (по необходимости)	январь-декабрь	Выполнено			УК «Успех»	51 304,20
4	Разработать краны на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь	Выполнено			УК «Успех»	48 304,20
5	Прочистка фильтров с заменой прокладок ГВС, ХВС, отопление	июль		Выполнено		УК «Успех»	49 304,00
6	Замена тротуарной плитки на парадных входах	август		Выполнено		УК «Успех»	19 408,60
7	Ремонт дверей (проемов) пожарных шкафов	май		Выполнено		УК «Успех»	31 443,30
8	Зачистить и покрасить соединения на ГВС и ХВС на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь		Выполнено		УК «Успех»	50 021,20
9	Ремонт подъездов (п. 1, эт. 5; п. 2 эт. 2,6,1,13)	январь-сентябрь		Выполнено		УК «Успех»	220 646,58
10	Опресовка системы отопления на выявление слабых мест	июль		Выполнено		УК «Успех»	24 152,10
11	Устранение повреждений после опресовки	август		Выполнено		УК «Успех»	40 427,00
12	Сдача РСО системы отопления	август		Выполнено		УК «Успех»	24 152,00
13	Заменить шаровые краны по мере необходимости	октябрь		Выполнено		УК «Успех»
14	Регулировка и наладка системы отопления	октябрь		Выполнено		УК «Успех»
15	Произвести поверку электромагнитных теплосчетчиков ВИС.Т ТС-400-0-4-2-Е2	июнь		Выполнено		УК «Успех»	6 540,51