«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО УК «Успех»

___________________  В.В.Федоров

30 декабря 2011 год

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 15

на 2012.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость тыс.руб | Выполнение | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж напольной плитки | Дом 15, под. 2, этаж 15 | сентябрь | 6,0 | выполнено | УК «Успех» |
| 2. | Замена лифтовой лебедки | Дом 15 под. 7 | июль | 310,44 | выполнено | УК «Успех» |
| 3. | Установка решеток на тех. этажах | Дом 15 | октябрь-декабрь | 1,0 | выполнено | УК «Успех» |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка декоративных заборов и арок | Дом 15 | май-август | 30,12 | выполнено | УК «Успех» |
| 2. | Установка оградительных столбиков | Дом 15 | август |  | выполнено | УК «Успех» |
| 3. | Косметический ремонт 1-го этажа | Дом 15, под. 8 | август-декабрь | 69,1 | выполнено | УК «Успех» |
| 4. | Косметический ремонт (помещ. консъержки, колясочной) укладка настенной плитки, покраска стен, покраска потолка, | Дом 15, под. 4 | сентябрь- октябрь | 50,9 | выполнено | УК «Успех» |
| 5. | Посадка деревьев, кустов, цветов | Дом 15 | май-август | 22,5 | выполнено | УК «Успех» |
| 6. | Покраска бордюрного камня, детских площадок, декор. заборов | Дом 15 | май-август | 4,5 | выполнено | УК «Успех» |
| 7. | Отсыпка щебнем пешеходных дорожек | Около дома 15 | июль-август |  | выполнено | УК «Успех» |
| 8. | Завоз грунта | Дом 15 | май-сентябрь |  | выполнено | УК «Успех» |
|  | Итого: |  |  | 494,56 |  |  |