      «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО УК «Успех»

___________________ В.В. Федоров

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 15
на 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения		Выполнение	Причины отклонения от плана	Исполнитель	Стоимость работ / руб.
1	2	3		4	5	6
	Текущий ремонт
1	Установить решетки на 18-ом этаже, / Подъезд № 7,8,9,10	май - август		Выполнено		УК «Успех»	70 207,66
2	Покраска металлических ограждений на переходных балконах	апрель -сентябрь		Выполнено		УК «Успех»	99 638,00
3	Покраска металлического ограждения на парапете крыши	июль-август		Выполнено		УК «Успех»	11 509,68
4	Изготовление решеток на приямки	май-июль		Выполнено		УК «Успех»	38 051,05
5	Заменить краны (которые текут) на гребенках, / по необходимости	январь-декабрь	Выполнено			УК «Успех»	52 848,20
6	Ремонт подъездов (под. 7, эт.1, под. 9, эт 1)	январь-май	Выполнено			УК «Успех»	207 094,44
7	Разработка кранов на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь	Выполнено			УК «Успех»	48 304,20
8	Прочистка фильтров ГВС с заменой прокладок	июль	Выполнено			УК «Успех»	35 103,00
9	Зачистить и покрасить соединения на ГВС и ХВС, на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь	Выполнено			УК «Успех»	24 950,00
10	Изготовление и установка декоративного забора за домом	февраль-октябрь	Выполнено			УК «Успех»	49 804,00
11	Опресовка системы отопления на выявление слабых мест	июль	Выполнено			УК «Успех»	24 152,10
12	Устранение повреждений после опресовки	август	Выполнено			УК «Успех»	40 427,10
13	Сдача РСО системы отопления	август	Выполнено			УК «Успех»	24 152,00
14	Заменить шаровые краны по мере необходимости	сентябрь	Выполнено			УК «Успех»	28 340,00
15	Регулировка и наладка системы отопления	октябрь	Выполнено			УК «Успех»
16	Произвести поверку электромагнитных теплосчетчиков ВИС. Т ТС 400-0-4-2-Е2	июнь	Выполнено			УК «Успех»	36 878,90