      «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО УК «Успех»

___________________ В.В. Федоров

ПЛАН РАБОТ
3-й Покровский проезд, дом 2
на 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Выполнение	Причины отклонения от плана	Исполнитель	Стоимость работ / Руб.
1	2	3	4	5	6
	Текущий ремонт
1	Разработка кранов на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь	Выполнено		УК «Успех»	48 304,20
2	Прочистка фильтров ГВС с заменой прокладок	июль	Выполнено		УК «Успех»	49 024,20
3	Установить спускные краны на тех. этажах	июнь-август	Выполнено		УК «Успех»	51 304,00
4	Зачистить и покрасить соединения на ГВС и ХВС, на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь	Выполнено		УК «Успех»	49 104,00
5	Опресовка системы отопления на выявление слабых мест	июль	Выполнено		УК «Успех»	24 152,10
6	Устранение повреждений после опресовки	август	Выполнено		УК «Успех»		40 427,10
7	Сдача РСО системы отопления	август	Выполнено		УК «Успех»		24 152,00
8	Заменить шаровые краны	март-июль	Выполнено		УК «Успех»		53 804,20
9	Ревизия запорной и регулирующей арматуры на отопление	июнь	Выполнено		УК «Успех»		24 152,00
10	Ревизия запорной и регулирующей арматуры на ГВС	апрель	Выполнено		УК «Успех»		24 152,00
11	Ремонт подъездов 1-6, эт. 1	май-сентябрь	Выполнено		УК «Успех»		92 540,00