      «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО УК «Успех»

___________________ В.В. Федоров

ПЛАН РАБОТ
ул. Кузьминская, дом 7
на 2015 год.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Выполнение	Причины отклонения от плана		Исполнитель	Стоимость работ / руб.
1	2	3	4	5		6
	Текущий ремонт
1	Разработка кранов на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь	Выполнено			УК «Успех»	48 304,20
2	Прочистка фильтров ГВС с заменой прокладок	июль	Выполнено			УК «Успех»	49 024,20
3	Установить спускные краны на тех. этажах	май	Выполнено			УК «Успех»	51 304,00
4	Зачистить и покрасить соединения на ГВС и ХВС, на технических этажах и подвальных помещениях	январь-декабрь	Выполнено			УК «Успех»	49 104,00
5	Опресовка системы отопления на выявление слабых мест	июль	Выполнено			УК «Успех»	24 152,10
6	Устранение повреждений после опресовки	август	Выполнено		УК «Успех»		40 427,10
7	Сдача РСО системы отопления	август	Выполнено		УК «Успех»		24 152,00
8	Заменить краны, где отсутствуют поворотные ручки	март-июль	Выполнено		УК «Успех»		51 525,20
9	Ревизия запорной и регулирующей арматуры на отопление	июнь	Выполнено		УК «Успех»		24 152,00
10	Ревизия запорной и регулирующей арматуры на ГВС	апрель	Выполнено		УК «Успех»		24 152,00