«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО УК «Успех»

___________________  В.В.Федоров

30 декабря 2011 год

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 13

на 2012.

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость тыс.руб | Выполнение | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и дымоудаления | Дом 13 | март-август | 433,40 | выполнено | УК «Успех» |
| 2. | Установка решеток на тех. этажах | Дом 13 | июнь-август | 1,2 | выполнено | УК «Успех» |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка декоративных заборов и арок | Дом 13 | май-август | 18,5 | выполнено | УК «Успех» |
| 2. | Установка оградительных столбиков | Дом13 | август |  | выполнено | УК «Успех» |
| 3. | Посадка деревьев, кустов, цветов | Дом 13 | май-август | 15,5 | выполнено | УК «Успех» |
| 4. | Покраска бордюрного камня, детских площадок, декор. заборов | Дом 13 | май-август | 1,7 | выполнено | УК «Успех» |
| 5. | Покраска входной группы (крылец) | Дом 13, | май-август | 2,0 | выполнено | УК «Успех» |
| 6. | Покраска дверей и ограждающих перил в щитовых помещениях, покраска мусорных камер | Дом 13, | май-август | 0,6 | выполнено | УК «Успех» |
| 7. | Покраска бункерной площадки и контейнеров для мусора | Дом 13 | август | 2,8 | выполнено | УК «Успех» |
| 8. | Завоз грунта | Дом 13 | май - сентябрь |  | выполнено | УК «Успех» |
|  | Итого: |  |  | 475,7 |  |  |