«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО УК «Успех»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Федоров

ПЛАН РАБОТ ул. Кузьминская, дом 15

на 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Выполнение | Причины отклонения от плана | Исполнитель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | **Текущий ремонт** |  |  |  |  | |
| 1 | Установить решетки на 18-ом этаже,  Подъезд № 7,8,9,10 | май - август |  |  | УК «Успех» | |
| 2 | Покраска металлических ограждений на переходных балконах | апрель -сентябрь |  |  | УК «Успех» | |
| 3 | Покраска металлического ограждения на парапете крыши | июль-август |  |  | УК «Успех» | |
| 4 | Изготовление решеток на приямки | май-июль | Выполнено |  | УК «Успех» | |
| 5 | Заменить измерительные приборы (манометры) | март-октябрь |  |  | УК «Успех» | |
| 6 | Производить покраску труб после замены кранов | январь- декабрь | Выполнено |  | УК «Успех» | |
| 7 | Заменить краны (которые текут) на гребенках,  по необходимости | январь-декабрь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 8 | Разработка кранов на технических этажах и подвальных помещениях | январь-декабрь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 9 | Прочистка фильтров ГВС с заменой прокладок | июль | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 10 | Зачистить и покрасить соединения на ГВС и ХВС, на технических этажах и подвальных помещениях | январь-декабрь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 11 | Изготовление и установка декоративного забора за домом | февраль-октябрь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 12 | Опресовка системы отопления на выявление слабых мест | июль | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 13 | Устранение повреждений после опресовки | август | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 14 | Сдача РСО системы отопления | август | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 15 | Заменить краны, где отсутствуют поворотные ручки | сентябрь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 16 | Регулировка и наладка системы отопления | октябрь | Выполнено |  | УК «Успех» |
| 17 | Произвести поверку электромагнитных теплосчетчиков ВИС. Т ТС 400-0-4-2-Е2 | июнь | Выполенео |  | УК «Успех» |